| ETF Beograd |  |  |  |  | FORMALNI LOG INSPEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana 1 od __1___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekat |  |  | SIQuest |  |  | Podsistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip |  |  |  |  |  |
| Modul(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv doc |  |  | RC-32-001_Log_Inspektora_4.docx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime Inspektora |  |  |  |  |  |  | Kod |  | Oblast #1 |  |  |  | Oblast #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maša Nikolić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uloga u FR procesu (označiti: ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum prijema |  | Datum završetka |  |  |  |  |  | Priprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __ Moderator __ Autor Inspektor __ Zapisnič. __ Posmatrač |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5.2026. |  | 5.5.2026. |  |  |  |  |  | Dana |  |  |  |  |  |  | Sati |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Da Ne - Pripremljen sam za moju ulogu u FR procesu: - Mislim da je ovaj proizvod spreman za FR: - Re-inspekcija nakon ispravki je neophodna (biće odlučeno na kraju sastanka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled defekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priprema |  |  |  |  |  |  |  | Review |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veći |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manji |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otvoreni |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | ID | Lokacija(e) |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veći |  |  |  | Manji |  |  |  | Otv. |  |  |  | Nap |
| 1 |  | SSU5.7.1.docx |  | Tok 2.2.1 korak 1. sadrži loše formulisanu rečenicu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | SSU5.7.1.docx, SIQuest.pdf |  | SSU ne pokriva mogućnost da administrator definiše nove administratore iz reda kreatora, što je navedeno u PZ-u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SSU5.7.1.docx, SIQuest.pdf |  | SSU ne pokriva mogućnost privremenog blokiranja kreatora. PZ navodi da administrator može zabraniti pristup kreatoru, dok SSU opisuje samo trajno brisanje korisnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | SSU5.7.2.docx, SIQuest.pdf |  | Sekcija 2.5 pominje eksport izveštaja kao fajl za preuzimanje, što nije navedeno u PZ-u, niti je opisano ni u jednom toku događaja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5 |  | SSU5.7.1.docx, Prototip |  | Nijedan scenario iz SSU 5.7.1 ne može se proveriti jer sekcija "Upravljanje korisnicima" ne postoji u prototipu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | SSU5.7.2.docx, Prototip |  | Nijedan scenario iz SSU 5.7.2 ne može se proveriti jer admin panel nije implementiran u prototipu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | SSU5.8.docx |  | Formula za izračunavanje bodova nije definisana, umesto formule stoji puno upitnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | SSU5.8.docx, Prototip |  | SSU navodi da se ukupan broj bodova ažurira na profilu korisnika, ali stranica profila u prototipu ne prikazuje bodove. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | SSU5.8.docx |  | SSU navodi da je ostvareni rezultat vidljiv u istoriji kvizova i statistici korisnika, ali ni istorija kvizova ni statistika ne postoje u prototipu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | SSU5.8.docx |  | Postoji tok koji opisuje slučaj kada korisnik potvrdi odustajanje, ali ne i alternativni tok kada korisnik otkaže dijalog i nastavi sa rešavanjem kviza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | SSU5.8.docx |  | Slovna greška: piše "novim brodom" umesto "novim brojem". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | SSU5.9.docx, Prototip |  | SSU navodi da se dostignuća nalaze u sekciji "Moja postignuća", dok u prototipu ta stranica nosi naziv "Dostignuća". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | SSU5.9.docx, Prototip |  | SSU navodi da je napredak kroz nivoe trajan i vidljiv na korisničkom profilu, ali stranica profila u prototipu ne prikazuje nivo korisnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | SSU5.9.docx |  | Ni u jednom toku događaja nije opisan korak u kojem sistem obaveštava korisnika o napredovanju na viši nivo, osvajanju bedža ili sticanju Premium statusa, uprkos posebnom zahtevu u 2.3 koji nalaže da notifikacije moraju biti prikazane unutar iste sesije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |